## Slide 1
GOBS
游戏运营与内容发行系统
Game Operations & Broadcasting System
产品愿景 · 架构规划 · 落地路线图
v2.0 | 2026年4月
🚀
智能发行飞轮
感知 · 洞察 · 执行 · 学习
GOBS v2.0 · 2026年4月 · 内部机密

## Slide 2
目录
今日议程
01
我们在哪里
梳理 GOBS H5 当前已有能力与现存缺口
02
我们要去哪里
愿景：AI 驱动的游戏发行飞轮
03
如何实现
架构分层、核心模块拆解与时间节点规划
GOBS v2.0 · 2026年4月 · 内部机密

## Slide 3
01
我们在哪里
WHERE WE ARE
盘点 GOBS H5 当前的核心能力，以及飞轮尚未闭合的关键缺口。

## Slide 4
01 我们在哪里
GOBS H5 — 当前平台能力
今天已经可以做的事
🎬 内容生产
· Studio：文本/参考图驱动生视频
· Seedance 2.0 集成（ViralDance）
· 多分镜故事板 + 全局风格锁定
· 角色形象编辑器 + 形象演化树
🧑‍🎨 角色系统
· 角色卡 + 形象树（多变体管理）
· 状态衣橱：基础形象 + 多状态变体
· 形象库：保存并跨项目复用
· 场景道具卡生图
📤 分发系统
· GeeLark 账号矩阵集成
· 夜间批量定时发布
· TikTok / Instagram 多账号支持
· 任务看板 + 状态追踪
🗂️ 高级制片
· 完整制片向导流程
· 模板市场 + 保存为模板
· Drive 素材选取器
· 批量任务队列管理
GOBS v2.0 · 2026年4月 · 内部机密

## Slide 5
01 我们在哪里 · 缺口分析
飞轮断在哪里？
生产与分发之后，什么都没发生
内容 生产
→
分发 发布
→
❌ 缺失
表现 数据
→
❌ 缺失
洞察 决策
无数据回流
发布后视频表现数据（播放量/完播率/互动）从未回到平台。「做了什么」和「结果如何」之间没有因果链路。
无智能洞察
零 AI 归因分析。不知道哪类内容、哪个角色、哪个时间段表现最好。所有决策靠经验和感觉。
无行动建议
即使有数据，也没有机制把信号转化成具体 Action：做这条视频、联系这个 KOL、修复这个游戏系统。
无自我学习
平台无法从历史 Action 中学习。每次 campaign 从零开始，没有复利积累，没有智能进化。
GOBS v2.0 · 2026年4月 · 内部机密

## Slide 6
02
我们要去哪里
WHERE WE AIM TO GO
AI 驱动的智能发行飞轮——感知、洞察、执行、学习，最终自主运转。

## Slide 7
02 我们要去哪里
GOBS 愿景
绑定游戏，AI 接管发行运转
用户绑定游戏后，平台持续采集内外部信号，AI 生成基于发行阶段和 ROI 的行动建议，Agent 自动执行并追踪效果，系统不断自我学习，最终以小团队驾驭大发行规模。
📡
感知
游戏KPI · 内容表现 买量数据 · 舆情 · KOL
🧠
洞察
AI归因 · 阶段感知 ROI排序行动建议
⚡
执行
视频生产 · 分发 KOL · 危机 · PRD
📊
追踪
ROI归因 行动→效果因果记录
→
→
→
↩ 自学习反馈闭环
辅助模式
AI 推荐，人工确认每个 Action
0–3 个月
半自动模式
低风险 Action 自动执行，高风险人审
3–6 个月
全自动模式
设定方向与红线，平台自主运转
6 个月以上
GOBS v2.0 · 2026年4月 · 内部机密

## Slide 8
02 我们要去哪里 · 架构
完整平台架构（8层）
从数据采集到自主执行的全栈设计
L0
接入层
游戏绑定 · 发行阶段配置 · 合规设置 · 知识库初始化
L1
数据感知层
游戏内KPI · 内容表现 · 买量数据(Meta/TikTok Ads) · 舆情 · KOL · 竞品动向
L2
洞察引擎
归因分析 · 阶段感知建议 · ROI权重排序 · 每日行动清单
L3
合规检查层
内容规则 · 地区过滤 · 风险评级（自动放行/人工审核/拦截）
L4
Action Agent层
内容Agent · 分发Agent · KOL Agent · 危机Agent · 产品Agent · 买量Agent
L5
人工审核门
官号发布 · KOL合作确认 · 危机公关 · 预算调整 → 永远需要人工
L6
ROI追踪层
每次Action成本 · 增量价值归因 · 周度ROI排行 · 预算分配建议
L7
记忆与自学习层
行动档案（触发→执行→结果） · 策略权重更新 · 跨游戏经验迁移
GOBS v2.0 · 2026年4月 · 内部机密

## Slide 9
03
如何实现
HOW TO ACHIEVE
核心模块拆解、功能点清单，以及有明确时间节点的交付路线图。

## Slide 10
03 如何实现 · Phase 1
Phase 1 — 地基
第1个月 | 目标：打通数据闭环
第1个月
游戏接入模块
·
游戏绑定：名称/地区/平台/团队配置
第1周
·
发行阶段配置（软上线/爆发期/长线运营）
第1周
·
官号 OAuth 授权（TikTok/YouTube/IG）
第2周
·
合规配置：地区分级 + 内容红线设置
第2周
·
知识库初始化（Wiki/角色设定/历史内容）
第3周
数据回流（L1 MVP）
·
官号内容表现数据接入（平台API）
第2周
·
视频→效果因果记录（模板/角色/时间/平台）
第2周
·
每日表现数据 Dashboard
第3周
·
游戏内数据接入（DAU/MAU，API或手动）
第3–4周
·
买量数据接入（TikTok Ads / Meta Ads API）
第4周
内容生产优化
✓
角色卡「保存到形象库」入口 ✅ 已完成
Done
✓
状态衣橱基础形象自动带入定稿图 ✅ 已完成
Done
·
批量变体生产（同方向3条，A/B测试）
第3周
·
品质自动评分（完整度/动作流畅度）
第4周
·
高表现视频自动沉淀为模板
第4周
GOBS v2.0 · 2026年4月 · 内部机密

## Slide 11
03 如何实现 · Phase 2
Phase 2 — 闭环
第2–3个月 | 目标：洞察驱动行动
第2–3个月
洞察引擎（L2）
·
舆情数据接入（Reddit/TikTok/Twitter情绪分析）
第2个月
·
内容归因：角色/模板/时间段效果分析
第2个月
·
阶段感知：同信号在不同发行阶段给不同建议
第2个月
·
竞品监控：内容趋势/买量动向/版本节奏
第2–3个月
·
ROI基准：每类Action成本 vs 增量价值
第3个月
·
每日洞察报告 + 优先级排序行动清单
第3个月
行动推荐层
·
行动Brief生成（触发原因/执行内容/预期效果）
第2个月
·
人工确认流程（确认→队列→Agent执行）
第2个月
·
KOL数据库：分级档案（一/二/三线）/受众/报价
第2–3个月
·
KOL合作机会识别 + 邀约文案起草
第3个月
·
危机检测：负面情绪触发阈值→进入危机模式
第3个月
·
危机模式：暂停所有发布，辅助起草官方回应
第3个月
分发与合规
·
地区内容变体（字幕/配音按地区自动生成）
第2个月
·
合规门：每次发布前自动过规则检查
第2个月
·
风险评级：自动放行/标记/拦截三档
第2个月
·
最优发布时间推荐（基于历史数据ML）
第3个月
·
多平台同步发布 + 平台格式适配
第3个月
GOBS v2.0 · 2026年4月 · 内部机密

## Slide 12
03 如何实现 · Phase 3
Phase 3 — 智能化
第4–6个月 | 目标：自学习，半自动运转
第4–6个月
全套 Action Agent（L4）
·
内容Agent：prompt生成→Seedance→品质评分→审核队列
第4个月
·
分发Agent：最优时间自动发布，官号+矩阵号
第4个月
·
KOL Agent：合作追踪/邀约起草/效果归因
第4个月
·
买量Agent：高效素材特征提取/预算再分配建议
第4–5个月
·
产品Agent：玩家反馈→根因分析→PRD草稿→Jira
第5个月
·
危机Agent：舆情监控→危机模式→回应起草
第5个月
记忆与自学习（L7）
·
行动档案：触发→执行→ROI结果完整因果记录
第4个月
·
周度策略权重更新：高ROI行动类型优先推荐
第5个月
·
Agent默认参数调优（时间/风格/角色偏好）
第5个月
·
游戏新版本发布→知识库自动更新
第5个月
·
负反馈学习：被拒绝Action降低推荐权重
第5–6个月
·
行业Benchmark数据库（各品类正常完播率/CPM）
第6个月
ROI追踪与汇报（L6）
·
每次Action成本模型（工具+人力当量估算）
第4个月
·
增量价值归因（DAU/营收提升归因到具体Action）
第4–5个月
·
周度ROI排行榜：哪类Action性价比最高
第5个月
·
预算分配建议：把钱花在ROI最高的Action上
第5个月
·
半自动模式上线：低风险Action免审核自动执行
第6个月
·
跨游戏经验迁移：A游戏有效策略推荐给B游戏
第6个月
GOBS v2.0 · 2026年4月 · 内部机密

## Slide 13
03 如何实现 · Phase 4
Phase 4 — 飞轮
6个月以上 | 目标：平台自主运转
6个月以上
全自动模式
低风险 Action 自动执行，无需每次审批。人工设定方向与红线，周度复盘替代日常审核。
三维优化矩阵
账号画像 × 内容类型 × 发布时间，由学习层持续优化，覆盖各平台各地区。
跨游戏智能迁移
游戏A的有效策略为游戏B提供参考。平台逐步积累各品类的发行 Playbook。
智能发行飞轮闭环
感知→洞察→执行→追踪→学习→循环。人的角色从「操盘手」变为「方向定义者」。10人团队发挥100人规模。
平台级行业智能
跨游戏聚合数据（脱敏）形成行业基准。GOBS 成为该品类「好的发行是什么样子」的参照标准。
永远保留人工的边界
品牌官号发布 · KOL合同签署 · 危机公关最终定稿 · 重大预算决策 · 产品路线方向
GOBS v2.0 · 2026年4月 · 内部机密

## Slide 14
03 如何实现 · 路线图总览
交付路线图
各阶段核心模块交付时间线
Phase 1 第1个月
Phase 2 第2–3个月
Phase 3 第4–6个月
Phase 4 6个月以上
数据层
· 游戏绑定+知识库
· 舆情+竞品接入
· 买量深度分析
· 跨游戏Benchmark
洞察引擎
· 表现数据Dashboard
· 归因+阶段感知建议
· ROI排序行动
· 三维优化矩阵
合规检查
· 合规配置搭建
· 合规门+风险评级
—
—
Action Agent
· 内容Agent MVP
· 分发+KOL Agent
· 全套Agent+危机
· 全自动模式
人工审核门
· 所有Action
· 仅高风险
· 仅高风险
· 品牌/预算/危机
ROI追踪
—
· 成本基准模型
· ROI排行+预算建议
—
学习层
—
—
· 行动档案+权重更新
· 跨游戏迁移
GOBS v2.0 · 2026年4月 · 内部机密

## Slide 15
03 如何实现 · 自动化边界
自动化 vs 人工判断
知道哪些不能自动化，和知道哪些可以，同样重要
✅ 可以全自动
· 数据采集与每日 Dashboard 更新
· 归因分析与洞察报告生成
· 视频生产（进审核队列，不直接发布）
· 矩阵号/小号内容分发
· 内部洞察报告与 PRD 草稿生成
· 品质评分不达标视频自动重生
· 竞品与舆情持续监控
· 最优发布时间推荐
🚫 必须人工审核
⚠ 品牌官号公开内容发布
错误成本高，一旦发出影响品牌形象
⚠ KOL合作确认与签约
商务关系，需要人工判断和谈判
⚠ 危机公关最终回应
声誉攸关，措辞错误会扩大危机
⚠ 跨地区敏感内容发布
文化差异，AI无法完全判断
⚠ 重大预算调整（超过阈值）
财务风险，需要明确责任主体
⚠ 产品PRD正式提交
业务影响，需要利益相关方对齐
GOBS v2.0 · 2026年4月 · 内部机密

## Slide 16
飞轮的启动 只需要一个决定：
打通数据闭环。
感知→洞察→执行→追踪→学习——这套飞轮中的一切，都建立在「我们做了什么」和「结果怎么样」能被连接的前提上。Phase 1 是地基，先把它做扎实。
第1步
数据回流 （内容→表现）
第2步
洞察引擎MVP （阶段感知）
第3步
Action Agent +合规门
第4步
自学习 +ROI追踪
10人团队 × GOBS = 100人规模的发行能力
GOBS v2.0 · 2026年4月 · 内部机密